ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

от 10.07.2019                                                                                                      № 232

с. Небуг

О внесении изменений в постановление администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района

от 23 ноября 2017 года № 361 «Об утверждении муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы

на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Небугского сельского поселения Туапсинского района,  а также в целях содействия в создании условий для системного повышения качества и комфорта городской среды  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 23 ноября 2017 года № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»:

1) приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается);

2) наименование постановления читать в редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района».

2. Постановление администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 23 апреля 2018 года № 143 «О внесении изменений в постановление администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 23 ноября 2017 года № 361 «Об утверждении муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района Е.О.Шевченко.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Небугского сельского поселения

Туапсинского района							                Р.К. Ачох

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района

от 10.07.2019 № 232

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района

от 23.11.2017 № 361

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Небугского сельского поселения

Туапсинского района»

Раздел I.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018-2024 ГОДЫ  НА ТЕРРИТОРИИ

НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел имущественных отношений и землепользования администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Центр развития муниципальной собственности»; ТСЖ, УК, осуществляющие свою деятельность на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района, заинтересованные лица, граждане и организации. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение формирования единого облика населенных пунктов Небугского сельского поселения, увеличение площади благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов Небугского сельского поселения (скверов, парков, набережных); 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Небугского сельского поселения Туапсинского района |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. 2.Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации программы | - 6 лет (2018 - 2024 годы) |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 13576,80тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования : из средств федерального бюджета: 2018 год – 3805,50 тыс.рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; из средств краевого бюджета: 2018 год – 1201,70 тыс.рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; из средств местного бюджета: 2018 год – 319,60 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 1500,00 тыс. рублей; 2021 год – 1500,00 тыс. рублей; 2022 год – 1500,00 тыс. рублей; 2023 год – 1500,00 тыс. рублей; 2024 год – 1500,00 тыс. рублей; из средств внебюджетных источников 2018 год –00,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 150,0 тыс. рублей; 2021 год – 150,0 тыс. рублей; 2022 год – 150,0 тыс. рублей 2023 год – 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 150,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1.Повышение на 100% уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. 2.Увеличение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1  . Формирование комфортной городской среды- комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания граждан на территории  Небугского сельского поселения Туапсинского района

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, иметь завершённый, привлекательный и эстетичный вид. Создание  городской среды  включает в  себя  проведение работ по благоустройству дворовых  территорий  и наиболее  посещаемых общественных  пространств.

Решение актуальных задач требует комплексного и системного подхода, программно-целевого метода бюджетного планирования.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по Небугскому  сельскому поселению Туапсинского района  полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 61% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов населенных пунктов поселения  дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Небугского сельского поселения Туапсинского района  нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию, наличие целевой аудитории, потребностям которой соответствует данная территория (молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района

В  рамках формирования и реализации Программы проводится  инвентаризация всех дворовых и общественных  территорий Небугского сельского поселения Туапсинского района

для  определения текущего состояния сферы благоустройства, в том числе  выявлении территорий, нуждающихся  в первоочередном благоустройстве.

В целях реализации принципа  общественного  участия  администрацией Нкбугского сельского поселения Туапсинского района  создана  муниципальная  общественная  комиссия, сформированная из представителей органов  местного самоуправления, общественности, политических партий и движений, созданная  для организации общественного обсуждения  Программы и контроля за её  реализацией.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все работы, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий, должны  выполнятся  с учетом синхронизации  выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми  на территории Небугского сельского поселения  Туапсинского района  федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого  имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к программе);

-дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  (приложение 2 к программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 3-5 к программе);

-порядок трудового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  (приложение №6 к Программе);

-порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в Программу на 2018 -2024 годы (приложение №7 к Программе);

-адресный перечень объектов  недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрациями городского округа, городских и сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек (приложение к Программе №8);

-мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства (приложение к Программе №9).

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

Целью данной Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Небугского сельского поселения Туапсинского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году не менее 10 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий.

Задачи Программы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения населенных пунктов Небугского сельского поселения Туапсинского района;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий населенных пунктов Небугского сельского поселения Туапсинского района;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  в населенных пунктах  Небугского сельского поселения Туапсинского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Небугского сельского поселения Туапсинского района

Срок реализации Программы: 2018 - 2024 годы

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

-улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- улучшение условий для маломобильных групп населения.

Реализация Государственной программы к 2024 году предполагает достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам реализации муниципальной программы | Плановое значение на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 61 |  | 70 | 81 | 94 | 100 | 70 | 100 |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 60 |  | 70 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |

V. ОБЪЁМ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018 -2024 годы год составляет всего 13576,80 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3805,5 тысяч рублей;

- за счет средств  краевого бюджета - _1201,70  тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета –7819,60тысяч рублей;

-за счет средств внебюджетных источников 750,0 тысяч рублей

в 2018 году составляет 5326,80  тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   3805,5 тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            _1201,70 тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета           319,60 тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников _____ тысяч рублей

в 2019 году составляет 0,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   0,0  тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            0,0  тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета          0,0 тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников 0,0 тысяч рублей

в 2020 году составляет 1650,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   _________ тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            _________ тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета           1500,0 тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников 150,0 тысяч рублей

в 2021 году составляет 1650,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   _________ тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            _________ тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета           1500,0  тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников 150,0 тысяч рублей

в 2022 году составляет 1650,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   _________ тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            _________ тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета                   1500,0 тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников      150,0 тысяч рублей;

в 2023 году составляет 1650,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   _________ тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            _________ тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета                   1500,0 тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников      150,0 тысяч рублей;

в 2024 году составляет 1650,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета   _________ тысяч рублей;

- за счет средств краевого бюджета            _________ тысяч рублей;

- за счет средств местного бюджета                   1500,0 тысяч рублей;

- за счет средств внебюджетных источников      150,0 тысяч рублей;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2018-2024 годы» указано в приложении № 1.

VI.  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы предусматривает использование рычагов муниципальной экономической, финансовой и бюджетной политики в области благоустройства с учетом интересов населения Небугского сельского поселения Туапсинского района

Механизм реализации Программы основан:

-на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

-на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

-на создании местной информационной поддержки.

В целях включения дворовой территории и территории общего пользования в Программу заинтересованное лицо направляет предложения об участии в программе в сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в Программу в соответствии с муниципальным  нормативно-правовым актом.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования в Программу осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу обеспечивается в следующих форматах:

-совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

-определение основных видов активностей, функциональных зон и их

взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

-организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;

-обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

-консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

-консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

-консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного

оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

-участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений со специалистами (применительно к дворовым территориям –с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

-согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

-осуществление общественного контроля.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в ведомственную целевую программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывы о реализации проекта.

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий Программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.

Администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района  осуществляет управление Программой и контролирует реализацию мероприятий.

Отдел архитектуры, градостроительства  и развития инфраструктуры администрации  Небугского сельского поселения Туапсинского района, как ответственный исполнитель Программы, осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы, готовит сводный отчет о выполнении мероприятий программы.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ведомственной целевой  программы отдел направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы, в отдел финансирования и экономики администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района

6.1.Координатором программы является заместитель главы администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района

6.2. Исполнителями Муниципальной программы является: Отдел имущественных отношений и землепользования администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района

6.3. Участниками Муниципальной программы являются:

- МКУ «Центр развития муниципальной собственности»;

ТСЖ, УК, осуществляющие свою деятельность на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района

- заинтересованные лица.

-граждане и организации.

6.4. Координатор Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет по запросу отдела финансирования и экономики администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, проверки отчетности реализации Муниципальной программы;

г) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы и ответов на запросы отдела финансирования и экономики администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района;

д) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

е) готовят в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы, и представляет его в установленном порядке.

6.5. Исполнитель программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в Муниципальную программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Перечень мероприятий указан в Приложении № 2.

6.7.На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.8. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.9. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Небугского сельского поселения Туапсинского района  и муниципальную программу.

РАЗДЕЛ VII.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу;

2. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации программы, из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором государственной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий программы и оценки эффективности реализации мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

kj - коэффициент значимости мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы в целом;

j - количество мероприятий.

6.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

РАЗДЕЛ VIII. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Значения показателей (годы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 61 |  | 65 | 70 | 94 | 98 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Небугского сельского поселения Туапсинского района) | % | 91 |  | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 2560 |  | 2176,6 | 2176,6 | 2500,1 | 2501,2 | 2176,6 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 60 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |

РАЗДЕЛ IX. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| Виды работ |
| --- |
| Ремонт дворовых проездов |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |
| Установка скамеек |
|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |
|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики: Длина скамейки-2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм. |
| Установка урн |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор» Характеристики: Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л |
|  | Урна для мусора Характеристики: Высота - 540 мм Ширина – 400 мм Объем: 20 л |
|  | Урна уличная Характеристики: Высота - 570 мм; Ширина – 480мм; Объем: 40 л |

РАЗДЕЛ X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство контейнерной площадки |
| 7 | Расчистка прилегающей территории |

Примечание: Перечень работ утверждается решением собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, оформляется протоколом.

РАЗДЕЛ XI. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ПРОЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Благоустройство парков/скверов/бульваров,улиц;

- Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- Благоустройство набережной;

- Благоустройство места для купания (пляжа);

- Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

- Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);

- Благоустройство улиц;

- Благоустройство пустырей;

- Благоустройство кладбища;

- Благоустройство территории вокруг памятника;

- Установка памятников;

- Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, детская спортивно-игровая площадка);

- Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- Устройство или реконструкция детской площадки;

- Обустройство родников;

- Очистка водоемов;

- Иные объекты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории

Небугского сельского поселения

Туапсинского района

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района» (на примере 2018 года)

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | год | год | год | год | год | год | год |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»» | всего в том числе: Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | 992 | 0503 | 11200l5550 | 992 | 3805,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | Краевой бюджет | 992 | 0503 | 11200l5550 | 992 | 1201,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Небугского сельского поселения | Местный бюджет | 992 | 0503 | 11200l5550 | 244 | 319,60 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | ТСЖ, УК, осуществляющие свою деятельность на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района, заинтересованные лица, граждане и организации (наименование участников) |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории

Небугского сельского поселения

Туапсинского района

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в

Программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с .Небуг, ул.Газовиков, дом 1 | 4000 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |
| 2 | с .Небуг, ул.Газовиков, дом 2 | 3800 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |
| 3 | с .Небуг, ул.Газовиков, дом 3 | 3750 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |
| 4 | с .Небуг, ул.Газовиков, дом 4 | 3300 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |
| 5 | с .Небуг, ул.Газовиков, дом 5 | 2599 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории | Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории

Небугского сельского поселения

Туапсинского района

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, включенных для благоустройства в Программу

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»

| № п/п | Адрес наиболее посещаемой общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Тюменский | 2560 | Благоустройство, озеленение, установка МАФов |
| 2 | с.Небуг, ул. Центральная (между домами №№ 3,7 | 2176,6 | Благоустройство, озеленение, установка МАФов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории

Небугского сельского поселения

Туапсинского района

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Задача 1 |
| 1.Благоустройство земельного участка общественной территории по ул.Центральная в селе Небуг 1.1.Установка бордюра (камень бордюрный тротуарный); 1.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 1.3.Обустройство покрытия из резиновой крошки 1.4.Проведение работ по озеленению | Шишкина Н.Г. | 2020 | 2020 | Закладка сквера, обустройство площадки для детей младшего и среднего возраста, зона отдыха взрослого населения, обустройство площадки для занятия спортом |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) . |
| 2.Благоустройство земельного участка общественной территории поселка Тюменский (в районе дома культуры) 2.1 Установка бордюра (камень брдюрный тротуарный); 2.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 2.3Обустройство покрытия из резиновой крошки 2.4.Проведение работ по озеленению | Шишкина Н.Г. | 2018 | 2018 | Закладка сквера, обустройство площадки для детей младшего и среднего возраста, зона отдыха взрослого населения, обустройство площадки для занятия спортом |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) |
| 3.Благоустройство земельного участка территории, прилегающей к многоквартирному дому № 1, ул.Газовиков, села Небуг 3..1 Установка бордюра (камень брдюрный тротуарный); 3.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 3.3Обустройство покрытия из резиновой крошки 3.4.Проведение работ по озеленению | Гринвальд Н.Э. | 2020 | 2020 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) |
| 4.Благоустройство земельного участка территории, прилегающей к многоквартирному дому № 2, ул.Газовиков, села Небуг 4..1 Установка бордюра (камень брдюрный тротуарный); 4.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 4.3Обустройство покрытия из резиновой крошки 4.4.Проведение работ по озеленению | Гринвальд Н.Э. | 2020 | 2020 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |  | Показатель 1 (Наименование) |
| 5.Благоустройство земельного участка территории, прилегающей к многоквартирному дому № 3 села , ул. Газовиков, с. Небуг 5..1 Установка бордюра (камень брдюрный тротуарный); 5.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 53Обустройство покрытия из резиновой крошки 5.4.Проведение работ по озеленению | Гринвальд Н.Э. | 2021 | 2021 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |  | Показатель 2 (Наименование) |
| 6.Благоустройство земельного участка территории, прилегающей к многоквартирному дому № 4 ., ул Газовиков, села Небуг 6..1 Установка бордюра (камень брдюрный тротуарный); 6.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 6.3Обустройство покрытия из резиновой крошки 6.4.Проведение работ по озеленению | Гринвальд Н.Э. | 2023 | 2023 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |  | Показатель 1 (Наименование) |
| 7.Благоустройство земельного участка территории, прилегающей к многоквартирному дому № 5 ул.Газовиков, села Небуг 7..1 Установка бордюра (камень брдюрный тротуарный); 7.2.Обустройсто твердого покрытия (тротуарная плитка) 7.3Обустройство покрытия из резиновой крошки 7.4.Проведение работ по озеленению | Гринвальд Н.Э. | 2024 | 2024 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, Оборудование детской площадки, оборудование автомобильной парковки, озеленение |  | Показатель 2 (Наименование) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории

Небугского сельского поселения

Туапсинского района

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов № п/п Наименование работ Ед. измер. Кол-во Стоимость с НДС в руб. 1 Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) 1 люк 1 3375 2 Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) м2 1 112 3 Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см м3 1м2х0,1м 171 4 Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) толщ.10см м3 1м2х0,1м 35 5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, толщ.10см м3 1м2х0,1м 165 6 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 10 км) толщ.10см м3 1м2х0,1м 375 7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 9 8 Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть тн 1м2х0,025мх2,34тн 284 9 Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть м2 1 672 10 Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар м2 1 364 11 Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) 1 пог.м 1 356 12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 1147

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. изм. | Ориентировочная стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж светильника | шт | 700 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Светильник светодиодный LED (85Вт) | шт | 6 000 |

Единичные расценки на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед. изм. | Ориентировочная стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья. Размеры: 1500*380*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья. Размеры: 2000*385*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой. Размеры: 1985*715*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Ориентировочная стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная. Объем: 20л. Размеры: 400*300*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная. Объем: 40л. Размеры: 480*380*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665 | шт | 3267 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района |
| --- | --- |

Порядок трудового участия собственников помещений

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия в Лабинском городском поселение Лабинском районе.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

1.2. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

1.3. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

1.4. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

1.5. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации, размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого).

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения  дизайн-проектов благоустройства дворовой

территории, включаемых в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Небугского сельского поселения

Туапсинского района»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в ведомственную целевую программу  «Формирование современной городской среды на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района в 2018-2024 годах (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Небугского сельского поселения Туапсинского района .

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Небугского сельского поселения Туапсинского района  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрациями городского округа, городских и сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения

более 1 тыс. человек

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

*В случае выявления такого рода объектов недвижимости или земельных участков в результате проводимой инвентаризации, данные объекты подлежат включению в адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного  строительства) и  земельных участков, находящихся  в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц,  путем  внесения изменений в приложение№8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование территории Небугского сельского поселения Туапсинского района | До 31 декабря 2018 года | Паспорт благоустройства территорий жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домовладений (пользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |